附件

乳源瑶族自治县2016-2017年城乡整体提升项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容和规模 | 项目性质 | 实施时间 | 总投资 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南水桥头公园二期项目 | 建设面积1400平方米 | 新建 | 2016 | 200 | 住建局 | 住建局 |  |
| 2 | 县城道路白转黑工程 | 城区范围内市政道路 | 改造 | 2016 | 3500 | 住建局 | 住建局 |  |
| 3 | 朝阳路市政路建设项目 | 道路长450米，宽24米，面积10800平方米 | 新建 | 2017 | 450 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 4 | 鲜明北路至朝阳路（幸福家园段）市政路建设项目 | 道路长185米，宽24米，面积4440平方米 | 新建 | 2017 | 450 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 5 | 天井山小区旁市政路建设项目 | 道路长670米，宽24米，面积16080平方米 | 新建 | 2017 | 1000 | 住建局 | 住建局、乳城镇、供电局 |  |
| 6 | 风华路市政路建设项目 | 道路长250米，宽24米，面积6000平方米 | 新建 | 2017 | 380 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 7 | 滨水体育景观带（南水电厂段）项目 | 景观带长250米，面积5400平方米 | 改造 | 2016 | 200 | 住建局 | 住建局 |  |
| 8 | 民族文化广场（财政局至国土局片） | 建设面积22000平方米 | 新建 | 2016 | 2000 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 9 | 乳源县南环路蔚蓝水岸旁排水渠改造工程 | 排水渠长550米，采用2*2箱涵 | 改造 | 2017 | 300 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 10 | 风光岭公园建设项目 | 建设面积111公顷， | 新建 | 2017 | 2800 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 11 | 乳源县旧323线坝厂至侯公渡段道路扩建工程 | 道路长1850米，宽20米，面积37000平方米 | 扩建 | 2016 | 1500 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 12 | 坝厂新村一期基础设施建设项目 | 排水沟长2500米，污水管长970米，道路面积15600平方米 | 新建 | 2016 | 450 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 13 | 坝厂新村二期基础设施建设项目 | 排水沟长2800米，污水管长1070米，道路面积18600平方米 | 新建 | 2016 | 480 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 14 | 乳源县南环路（八一小学段）排水设施改造工程 | 排水渠总长562米，采用BxH=1.2米x1.7米钢筋混凝土箱涵。 | 改造 | 2016 | 400 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 15 | 乳源县示范农场至新一小（示范农场段）市政道路建设工程 | 道路总长280米，宽22米，面积为6160平方米。 | 新建 | 2016 | 303 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 16 | 乳源县南环路广播电视台段排水渠建设工程 | 排水渠总长235米，采用BxH=2米x2米钢筋混凝土箱涵。 | 新建 | 2016 | 180 | 住建局 | 住建局 |  |
| 17 | 乳源县滨江西路（民族桥至南水电厂段）道路改造工程 | 道路长650米，车行道宽3.5米，人行道宽1.5米，面积为4225平方米 | 改建 | 2016 | 342.3 | 住建局 | 住建局、水利局、 |  |
| 18 | 乳源县金狮公园改造项目 | 建设面积13公顷， | 新建 | 2017 | 1200 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 19 | 乳源县南环路盘王殿路口段排水渠改造项目 | 排水渠长1000米，采用1.7*1.5箱涵 | 改建 | 2017 | 450 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 20 | 城南片区新农村农贸市场 | 用地面积13164平方米 | 新建 | 2017 | 1216 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 21 | 侯公渡镇政府西侧农贸市场 | 用地面积15563平方米 | 新建 | 2017 | 2789 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 22 | 民族路农贸市场 | 用地面积19049平方米 | 新建 | 2017 | 1067 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 23 | 热能处理站 | 用地6000平方米 | 新建 | 2017 | 1800 | 住建局 | 住建局、相关镇 |  |
| 24 | 生活垃圾无害化综合性水分选项目 | 总建筑面积为2268平方米，配套建设道路交通、供水、供电等公用工程。 | 新建 | 2017 | 5200 | 住建局 | 住建局、乳城镇 |  |
| 25 | 生活污水处理厂 | 在各镇建设一个污水处理厂，包括管网建设等 | 新建 | 2017 | 10000 | 银源公司 | 环保局、各镇 |  |
| 26 | 城区污水管网完善工程 | 建设城区污水管道长度约为5598米，共投资约898万元。 | 改造 | 2016-2017 | 898 | 银源公司 | 银源公司、环保局 |  |
| 27 | 县城北环路段改造 | 北环路段拓宽 | 改造 | 2016-2017 | 10000 | 交通局 | 交通局、乳城镇 |  |
| 28 | 五彩瑶乡省级新农村示范片建设项目 | 在全县9个镇102个行政村内开展村庄整治，完成全县30%村庄整治。 | 新建 | 2016 | 20000（2016年） | 农业局 | 财政、住建、有关镇 |  |
| 29 | 亿华时代广场 | 继续推进土建工程，全面启动商业广场B区建设。 | 新建 | 2016 | 8000（2016年） | 住建局 | 乳城镇 |  |
| 30 | 粤北农特产品电商物流商贸城 | 一期农产品批发市场板块开工累计达到7万㎡；二期旅游集散中心板块开工5万㎡；三期“旅游小镇”部分完成50%基础建设。 | 新建 | 2016 | 50000（2016年） | 发改局 | 农业、经促、乳城镇 |  |
| 31 | 县城亮化工程 | 完善“一江两岸”LED灯饰安装，县城、镇区街道路灯安装。 | 新建 | 2016-2017 | —— | 银源公司 | 住建局 |  |