附件：

乳源瑶族自治县2017年主要污染物总量减排重点项目任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳源县工业园（侯公渡）污水处理厂 | 2018年6月底完成建设并投入运行 | 2018年6月 | 银源公司 | 经济开发区管委会 |
| 2 | 桂头镇污水处理厂 | 做好厂区生化处理系统和人工湿地运行管理，全年处理水量达到65万吨，化学需氧量进水浓度达到85mg/L，氨氮进水浓度达到9mg/L。 | 2018年12月 | 桂头镇政府 | 住建局 |
| 3 | 大桥镇污水处理厂 | 做好厂区一体化地埋式生化处理系统运行管理，加快推进截污管道整改工程建设进度，提高污水收集处理率，发挥污水处理厂环境效益。全年处理水量达到20万吨，化学需氧量进水浓度达到75mg/L，氨氮进水浓度达到8mg/L。 | 2018年12月 | 大桥镇政府 | 住建局 |
| 4 | 新一轮乡镇污水处理厂 | 2018年12月底完成污水处理厂厂区建设和设备安装。 | 2018年12月 | 银源公司、 一六镇政府、大布镇政府、洛阳镇政府、游溪镇政府、必背镇政府、东坪镇政府 | 住建局 |
| 5 | 韶关科乐农业科技有限公司 | 按照养殖减排的要求，完成各项污染治理设施建设，做到“建设治污设施、无污水排放口、废弃物完全还田利用”，并做好减排台帐记录，通过国家环保部减排核查认定。 | 2018年11月 | 韶关科乐农业科技有限公司 | 农业局、畜牧水产局、一六镇政府 |
| 6 | 乳源兴霖农业有限公司 | 按照养殖减排的要求，完成各项污染治理设施建设，做到“建设治污设施、无污水排放口、废弃物完全还田利用”，并做好减排台帐记录，通过国家环保部减排核查认定。 | 2018年11月 | 乳源兴霖农业有限公司 | 农业局、畜牧水产局、大桥镇政府 |
| 7 | 乳源兴荣家庭农场 | 按照养殖减排的要求，完成各项污染治理设施建设，做到“建设治污设施、无污水排放口、废弃物完全还田利用”，并做好减排台帐记录，通过国家环保部减排核查认定。 | 2018年11月 | 乳源兴荣家庭农场 | 农业局、畜牧水产局、一六镇政府 |